TEXNIK TOPSHIRIQ

Yangi xizmat: "Kartadan Naqd Pul Yechish"

ELPAY To'lov Tizimi — Web + Android POS Terminal

Versiya: 1.0

Sana: 2026-yil iyun

Manzil: Frontend (Web) va Front WebDev + Backend muhandislari

1. LOYIHA KONTEKSTI

ELPAY to'lov tizimida yangi xizmat — "Kartadan Naqd Pul Yechish" — qo'shilmoqda.

Mavjud platforma:

• Kompyuter uchun Web versiya (operator-kassir interfeysi)

• Android POS terminal ilovasi

Agentlik tarmog'i (moliyaviy kontekst):

• 50+ to'lov agentlari (MCHJ / YaTT shaklida)

• Har bir agent ELPAY tizimida depozit hisobraqami ochgan

• Agent depozitini bank hisobraqamidan ELPAY MCHJ ga pul ko'chirish orqali to'ldiradi

Avvalgi to'lov xizmatlarida pul oqimi:

Mijoz → naqd pul → Agentga beradi

Agent → depozitidan → to'lov qiladi (depozit kamayadi)

Yangi xizmatda pul oqimi (TESKARI):

Mijoz → karta raqami → Tranzaksiya → kartadan pul yechiladi

Yechilgan pul → Agent depozitiga KIRIM bo'ladi

Agent → mijozga → naqd pul beradi

2. XIZMAT TAVSIFI

Nom: Kartadan Naqd Pul Yechish

Inglizcha: Card Cash Out / Cash Withdrawal from Card

Asosiy jarayon (step-by-step):

| # | Qadam | Kim bajaradi | Kanal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xizmat tanlanadi | Operator-kassir | Web / POS |
| 2 | Mijoz karta raqami kiritiladi | Kassir yoki Mijoz | Web / POS |
| 3 | Kartaning amal qilish muddati kiritiladi | Kassir yoki Mijoz | Web / POS |
| 4 | SMS OTP karta ulangan telefonga yuboriladi | Tizim (avtomatik) | SMS Gateway |
| 5 | Mijoz SMS OTP kodni kiritadi | Kassir (mijozdan olib) | Web / POS |
| 6 | Naqdlashtirilmoqchi bo'lgan summa kiritiladi | Kassir yoki Mijoz | Web / POS |
| 7 | Komissiya hisob-kitob qilinib ko'rsatiladi | Tizim (avtomatik) | Web / POS |
| 8 | "To'lash" tugmasi bosiladi | Kassir | Web / POS |
| 9 | Tranzaksiya amalga oshiriladi | Tizim (processing) | Backend |
| 10 | Kartadan pul yechiladi, agent depozitiga kirim | Tizim (avtomatik) | Backend |
| 11 | Chek chiqariladi | Tizim (avtomatik) | Web / POS Printer |
| 12 | Kassir mijozga naqd pul beradi | Kassir | Jismoniy |

3. FUNKSIONAL TALABLAR

3.1 Frontend (Web — Operator/Kassir Interfeysi)

Yangi sahifa / modal: "Kartadan Naqd Pul Yechish"

Forma maydonlari:

| Maydon | Turi | Validatsiya | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| Karta raqami | `input[type=text]` | 16 raqam, Luhn tekshiruvi | Mask: `0000 0000 0000 0000` |
| Amal qilish muddati | `input[type=text]` | MM/YY formati, o'tgan sana xato | Mask: `MM/YY` |
| SMS OTP | `input[type=number]` | 4–6 raqam | Taymer bilan (60 sek) |
| Summa | `input[type=number]` | Min/Max chegaralar, butun son | Agent limitiga qarab |
| Komissiya (avto) | `readonly` | — | Backend hisobi |
| Jami yechiladi | `readonly` | — | Summa + Komissiya |

Tugmalar:

• OTP Yuborish — SMS jo'natish (debounce: 60 sek qayta yuborish taqiqi)

• Tranzaksiyani amalga oshirish — barcha validatsiyalar o'tgandan keyin faol

• Bekor qilish — formani tozalash

Holat ko'rsatkichlari (Status indicators):

• Karta tekshirilmoqda... — spinner

• OTP yuborildi — muvaffaqiyat xabari + taymer

• Tranzaksiya amalga oshirildi ✓ — yashil rang, chek ma'lumotlari

• Xato: [xato matni] — qizil rang, aniq sabab

3.2 Frontend (Android POS Terminal)

Xuddi Web versiya bilan bir xil jarayon, POS terminal UI/UX ga moslashtirilgan holda:

• Katta shrift, tegish uchun qulay tugmalar (min 48dp)

• Karta raqamini qo'lda kiritish yoki karta o'qitgich (card reader) orqali avtomatik to'ldirish

• OTP maydon — raqamli klaviatura

• Chek — termal printer orqali chiqarish

• Offline rejimda ishlamasligi (har doim online)

3.3 Backend / API

Yangi API Endpoint'lar:

POST /api/v1/cashout/initiate

Body: { card_number, expiry_date, agent_id }

Response: { session_id, masked_phone, otp_sent: true }

POST /api/v1/cashout/verify-otp

Body: { session_id, otp_code }

Response: { verified: true, card_holder_name, available_limit }

POST /api/v1/cashout/execute

Body: { session_id, amount, agent_id, operator_id }

Response: { transaction_id, status, receipt_data, agent_balance_after }

GET /api/v1/cashout/receipt/{transaction_id}

Response: { PDF/JSON chek ma'lumotlari }

Biznes logika (Backend):

1. Karta tekshiruvi — processing markazi bilan integratsiya (mavjud)

2. OTP generatsiya va yuborish — SMS Gateway orqali

3. Limit tekshiruvi:

• Kartada yetarli mablag' bormi?

• Agent depozitida yetarli naqd mablag' bormi? *(agent mijozga naqd pul berishi kerak)*

• Kunlik / oylik limit (compliance bo'yicha)

4. Tranzaksiya bajarish:

• Kartadan summa + 1% komissiya yechish (OSON orqali)

• OSON 1% komissiyani o'zida ushlab qoladi (0.6% — sof daromadi)

• Agent depozitiga faqat asosiy summa kirim qilinadi

• OSON ning 0.4% ELPAY ga mukofoti va ELPAY ning 0.2% Agent mukofoti — oylik hisob-kitobda to'lanadi

5. Chek generatsiya

6. Audit log yozish

4. MOLIYAVIY HISOB-KITOB (FINANCE FLOW)

4.1 Ishtirokchilar tuzilmasi

Ushbu xizmatda 3 darajali agentlik tizimi mavjud:

OSON (Processing markazi va Komissiya egasi)

└── ELPAY MCHJ  (OSON ning agenti)

└── ELPAY Agentlari  (ELPAY ning agentlari — kassirlar)

ELPAY ham o'zi OSON uchun **agent** hisoblanadi. Shuning uchun OSON 1% komissiyani yig'ib, ELPAY ga o'z mukofotini (0.4%) qaytaradi. ELPAY esa bundan o'z agentlariga (0.2%) mukofot beradi.

4.2 Tranzaksiya vaqtidagi real-time pul oqimi

┌──────────────┐

│  MIJOZ KARTA │  summa + 1% komissiya

│              │  (masalan: 50 000 + 500 = 50 500 so'm)

└──────┬───────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────┐

│           OSON PROCESSING                    │

│  Barcha 1% komissiya (500 so'm) OSON ga kirim│

│  OSON 0.6% o'zida ushlab qoladi              │

│  OSON ELPAYga 0.4% mukofot qaytaradi (oylik) │

└──────────────────┬───────────────────────────┘

│

asosiy summa (50 000 so'm)

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────┐

│           ELPAY MCHJ HISOBI                  │

│  Asosiy summa tranzit orqali agentga o'tadi  │

└──────────────────┬───────────────────────────┘

│

50 000 so'm (asosiy summa)

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────┐

│           ELPAY AGENT DEPOZITI               │

│  (+50 000 so'm kirim bo'ladi)                │

└──────────────────┬───────────────────────────┘

│ naqd pul beradi

▼

┌─────────────┐

│    MIJOZ    │

│ 50 000 so'm │

│ naqd oladi  │

└─────────────┘

4.3 Komissiya taqsimoti (1% = 500 so'm, 50 000 so'm misoli)

| Taraf | Foiz | Summa | Qachon | Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mijoz** to'laydi | **1.0%** | 500 so'm | Tranzaksiya vaqtida | Kartadan yechiladi |
| **OSON** ushlab qoladi | **0.6%** | 300 so'm | Tranzaksiya vaqtida | OSON ning sof daromadi |
| **OSON → ELPAY** mukofot | **0.4%** | 200 so'm | Oylik hisob-kitobda | ELPAY uchun mukofot (OSON ning agenti sifatida) |
| **ELPAY → Agent** mukofot | **0.2%** | 100 so'm | Oylik hisob-kitobda | ELPAY agentiga mukofot |
| **ELPAY** sof daromadi | **0.2%** | 100 so'm | Oylik hisob-kitobdan keyin | 0.4% − 0.2% = 0.2% |

4.4 Oylik mukofot qaytarish oqimi

OSON  ──(0.4% mukofot)──►  ELPAY MCHJ HISOBI

│

┌─────────┴──────────┐

│                    │

0.2% agent mukofoti    0.2% ELPAY sof daromadi

│                    │

▼                    ▼

AGENT DEPOZITI        ELPAY MCHJ

(mukofot kirim)       (sof foyda)

4.5 To'liq hisoblash misollari

| Tranzaksiya summasi | Mijoz to'laydi (1%) | OSON ushlab qoladi (0.6%) | ELPAY ga keladi (0.4%) | ELPAY agentiga (0.2%) | ELPAY sof daromadi (0.2%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 000 so'm | **500 so'm** | 300 so'm | 200 so'm | **100 so'm** | **100 so'm** |
| 500 000 so'm | **5 000 so'm** | 3 000 so'm | 2 000 so'm | **1 000 so'm** | **1 000 so'm** |
| 1 000 000 so'm | **10 000 so'm** | 6 000 so'm | 4 000 so'm | **2 000 so'm** | **2 000 so'm** |
| 5 000 000 so'm | **50 000 so'm** | 30 000 so'm | 20 000 so'm | **10 000 so'm** | **10 000 so'm** |
| 10 000 000 so'm | **100 000 so'm** | 60 000 so'm | 40 000 so'm | **20 000 so'm** | **20 000 so'm** |

**Eslatma:** OSON → ELPAY va ELPAY → Agent mukofotlari **tranzaksiya vaqtida emas**, oylik hisob-faktura yopilganda to'lanadi.

5. HISOB-FAKTURA VA DALOLATNOMALAR

5.1 Yangi hujjat turlari

Ushbu xizmat uchun maxsus hisob-faktura va solishtirma dalolatnomalar tizimi zarur:

a) Chek (Mijozga)

Har bir tranzaksiyadan keyin avtomatik:

ELPAY To'lov Tizimi

─────────────────────────────

Xizmat:      Kartadan Naqd Pul Yechish

Sana/Vaqt:   DD.MM.YYYY HH:MM

Tranzaksiya: #XXXXXXXXXXXXXXXX

─────────────────────────────

Karta:       **** **** **** 1234

Summa:       500,000 so'm

Komissiya:   7,500 so'm

Jami yechildi: 507,500 so'm

─────────────────────────────

Kassir:      Ism Familiya

Filial:      Agent nomi

─────────────────────────────

Chek raqami: XXXXXXXXXX

b) Agent uchun Kirim Hisob-Fakturasi

Har bir tranzaksiya bo'yicha:

• Tranzaksiya ID

• Sana va vaqt

• Yechilgan summa (mijoz kartasidan)

• Agent depozitiga kirim summasi

• Kassir ID

• Karta (mask qilingan)

c) Oylik Solishtirma Dalolatnoma (Agent — ELPAY)

Har oy oxirida avtomatik generatsiya:

| Ustun | Ma'lumot |
| --- | --- |
| Davr | Oy/Yil |
| Agent nomi | MCHJ/YaTT nomi |
| Jami tranzaksiya soni | — |
| Jami yechilgan summa | — |
| Jami komissiya summasi | — |
| Jami agent depozitiga kirim | — |
| Boshlang'ich depozit qoldig'i | — |
| Yakuniy depozit qoldig'i | — |
| Imzo va muhr joyi | — |

6. XAVFSIZLIK TALABLARI

| Talab | Tavsif |
| --- | --- |
| OTP muddati | 60 soniyadan ko'p bo'lmasin |
| OTP urinishlar | Maks 3 marta, undan keyin sessiya bloklanadi |
| Sessiya muddati | Initiate dan Execute gacha maks 5 daqiqa |
| Karta ma'lumotlari | Backend'da **PCI DSS** standartiga muvofiq saqlanadi, frontend'da faqat mask |
| TLS/HTTPS | Barcha API muloqotlari shifrlangan |
| Audit log | Har bir harakat (initiate, OTP send, verify, execute, fail) logga yoziladi |
| Operator autentifikatsiya | Kassir tizimga kirishi PIN/parol bilan tasdiqlangan bo'lishi shart |
| Double-spend himoya | Bir sessiya faqat bir marta execute bo'lishi mumkin |

7. XATO HOLATLARI VA UX

| Xato | Xabar (foydalanuvchiga) | Backend status |
| --- | --- | --- |
| Noto'g'ri karta raqami | "Karta raqami noto'g'ri kiritilgan" | 400 |
| Karta muddati o'tgan | "Kartaning amal qilish muddati tugagan" | 400 |
| Kartada mablag' yetarli emas | "Kartada yetarli mablag' mavjud emas" | 402 |
| Noto'g'ri OTP | "SMS kod noto'g'ri. X ta urinish qoldi" | 401 |
| OTP muddati o'tgan | "Kod muddati tugadi. Qayta yuboring" | 410 |
| Agent depoziti yetarli emas | "Xizmat vaqtincha mavjud emas. Administratorga murojaat qiling" | 503 |
| Processing xatosi | "Tranzaksiya amalga oshmadi. Qayta urinib ko'ring" | 500 |
| Limit oshib ketdi | "Kunlik limit oshib ketdi" | 429 |
| Network xato | "Internetga ulanishni tekshiring" | Network |

8. TEXNIK ROADMAP

Bosqich 1: Tahlil va Dizayn (1–2 hafta)

• ☐ Mavjud to'lov xizmatlari arxitekturasi bilan tanishish

• ☐ Processing markazi bilan integratsiya hujjatlarini ko'rish

• ☐ SMS Gateway API hujjatlarini ko'rish

• ☐ UI/UX prototip (Figma) tayyorlash — Web va POS uchun

• ☐ API kontraktini belgilash (swagger/openapi)

• ☐ Moliyaviy oqim sxemasini moliyachilar bilan tasdiqlash

• ☐ PCI DSS talablarini baholash

Bosqich 2: Backend Ishlanmalar (2–3 hafta)

• ☐ Yangi database jadvallari: cashout_transactions, cashout_sessions

• ☐ POST /cashout/initiate — karta tekshiruvi, OTP yuborish

• ☐ POST /cashout/verify-otp — OTP tekshiruvi

• ☐ POST /cashout/execute — tranzaksiyani bajarish, depozit kirim

• ☐ Komissiya hisoblash engine

• ☐ Audit log moduli

• ☐ Chek generatsiya (PDF)

• ☐ Agent hisobi kirim logikasi

• ☐ Unit testlar

Bosqich 3: Frontend Ishlanmalar — Web (1–2 hafta)

• ☐ Yangi "Kartadan Naqd Yechish" moduli/sahifasi

• ☐ Karta raqami input mask (16 raqam + Luhn)

• ☐ OTP forma + taymer (60 sek countdown)

• ☐ Summa va komissiya avtohisob ko'rsatkichi

• ☐ Tranzaksiya holati animatsiyalari (loading, success, error)

• ☐ Chek ko'rsatish va print funksiyasi

• ☐ Responsive dizayn

Bosqich 4: Frontend Ishlanmalar — Android POS (1–2 hafta)

• ☐ POS terminal uchun yangi Activity/Fragment

• ☐ Card reader integratsiyasi (agar mavjud bo'lsa)

• ☐ Katta shrift, qulay tugmalar (accessibility)

• ☐ Termal printer integratsiyasi (chek chiqarish)

• ☐ Offline holatda xato ko'rsatish

• ☐ POS-ga xos UX optimallashtirish

Bosqich 5: Hisob-Faktura va Dalolatnoma Moduli (1 hafta)

• ☐ Agent kirim hisob-fakturasi generatsiyasi

• ☐ Oylik solishtirma dalolatnoma (PDF/Excel)

• ☐ Admin panel: agent bo'yicha cashout hisobotlari

• ☐ Filtr: sana, agent, tranzaksiya holati

Bosqich 6: Test va Integratsiya (1–2 hafta)

• ☐ Staging muhitida end-to-end test

• ☐ Load testing (bir vaqtda ko'p tranzaksiya)

• ☐ Xavfsizlik tekshiruvi (OTP brute-force, double-spend)

• ☐ Moliyaviy hisob tekshiruvi (balans moslig'i)

• ☐ POS terminal qurilmalarida test

• ☐ UAT (foydalanuvchi qabul testi) — 2–3 agent bilan pilot

Bosqich 7: Ishga Tushirish (1 hafta)

• ☐ Production deployment

• ☐ Monitoring va alertlar sozlash

• ☐ Kassirlar uchun qo'llanma/instruksiya

• ☐ Pilot agentlar bilan soft launch

• ☐ Muammolarni kuzatish va tezkor tuzatish

• ☐ To'liq rollout

9. UMUMIY BAHOLASH

| Bosqich | Muddat (taxminiy) | Javobgar |
| --- | --- | --- |
| Tahlil va Dizayn | 1–2 hafta | PM + UX + Backend Lead |
| Backend | 2–3 hafta | Backend dasturchilari |
| Frontend Web | 1–2 hafta | Web Frontend dasturchi |
| Frontend Android POS | 1–2 hafta | Android dasturchi |
| Hisob-Faktura moduli | 1 hafta | Backend + Frontend |
| Test va Integratsiya | 1–2 hafta | QA + Barcha |
| Ishga tushirish | 1 hafta | DevOps + PM |
| **JAMI** | **8–13 hafta** |  |

10. QABUL MEZONLARI (Definition of Done)

Xizmat tugallangan hisoblanadi, quyidagilar bajarilganda:

• ☐ Mijoz karta ma'lumotlarini kiritib, OTP orqali tasdiqlaydi

• ☐ Tranzaksiya muvaffaqiyatli bajariladi va kartadan pul yechiladi

• ☐ Agent depozitiga to'g'ri summa kirim bo'ladi

• ☐ Kassirga va mijozga chek beriladi

• ☐ Barcha xato holatlari to'g'ri ko'rsatiladi

• ☐ Web va POS terminal ikkalasida ishlaydi

• ☐ Audit log to'liq yoziladi

• ☐ Oylik dalolatnoma generatsiyasi ishlaydi

• ☐ Load test: kamida 50 bir vaqtdagi tranzaksiyani ko'tara oladi

• ☐ Xavfsizlik tekshiruvidan o'tgan

11. ANIQLANГАН PARAMETRLAR

Quyidagi masalalar biznes/moliya taraf bilan kelishilgan va tasdiqlangan:

| # | Masala | Qaror |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Mijoz komissiyasi** | **1%** (tranzaksiya summasidan, OSON oladi) |
| 2 | **ELPAY ga qaytariladigan mukofot (OSON dan)** | **0.4%** (oylik hisob-kitobda) |
| 3 | **ELPAY agentiga mukofot** | **0.2%** (oylik hisob-kitobda) |
| 4 | **ELPAY sof daromadi** | **0.2%** (0.4% − 0.2%) |
| 5 | **OSON sof daromadi** | **0.6%** (1% − 0.4%) |
| 6 | **Kunlik limit — mijoz uchun** | **30 000 000 so'm** |
| 7 | **Kunlik/oylik limit — agent uchun** | **Cheksiz** |
| 8 | **Processing markazi** | **OSON to'lov tizimi** — integratsiya va API hujjatlari mavjud |
| 9 | **SMS Gateway / OTP** | **OSON integrator** tomonidan hal qilinadi |
| 10 | **Qo'llab-quvvatlanadigan karta turlari** | **UzCard, Humo, UzCard-Visa** |
| 11 | **Minimal yechish summasi** | **50 000 so'm** |
| 12 | **Maksimal yechish summasi** | **10 000 000 so'm** |
| 13 | **Agent depoziti yetarli bo'lmaganda** | Tranzaksiya **rad etiladi** |
| 14 | **Termal chek kengligi** | **57mm va 80mm** — ikkalasi ham qo'llab-quvvatlanadi |
| 15 | **Dalolatnomani imzolash** | **Elektron imzo** |

12. AGENT MUKOFOT PULI (VOZNAGRAJDENIYE)

12.1 Umumiy tushuncha — 3 darajali agentlik tizimi

OSON  (1% komissiya yig'adi, 0.6% o'zida qoladi, 0.4% ELPAYga qaytaradi)

└── ELPAY MCHJ  (0.4% oladi, 0.2% agentiga beradi, 0.2% o'zida qoladi)

└── ELPAY Agenti  (0.2% mukofot oladi — oylik)

Mukofot pullar tranzaksiya vaqtida emas, har oyning oxirida hisob-faktura yopilganda to'lanadi.

12.2 Oylik mukofot to'lash jarayoni

1-qadam: OSON oyni yopadi → ELPAY ga 0.4% mukofot to'laydi

2-qadam: ELPAY oyni yopadi → Har bir agentga 0.2% mukofot depozitiga kirim qiladi

3-qadam: ELPAY da 0.2% sof daromad qoladi

12.3 Mukofot hisoblash misoli (50 000 so'm tranzaksiya)

| Taraf | Foiz | Summa | Vaqt | Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mijoz** to'laydi | 1.0% | **500 so'm** | Tranzaksiya vaqtida | Kartadan yechiladi |
| **OSON** ushlab qoladi | 0.6% | **300 so'm** | Tranzaksiya vaqtida | OSON sof daromadi |
| **OSON → ELPAY** mukofot | 0.4% | **200 so'm** | Oylik hisob-kitobda | ELPAY ning OSON dagi mukofoti |
| **ELPAY → Agent** mukofot | 0.2% | **100 so'm** | Oylik hisob-kitobda | Agent depozitiga kirim |
| **ELPAY** sof daromadi | 0.2% | **100 so'm** | Oylik yopilishdan so'ng | ELPAY MCHJ sof foyda |

12.4 Katta summalar uchun hisoblash jadvali

| Tranzaksiya summasi | Mijoz (1%) | OSON (0.6%) | ELPAY ga (0.4%) | Agent mukofoti (0.2%) | ELPAY sof (0.2%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 000 so'm | **500** | 300 | 200 | **100 so'm** | **100 so'm** |
| 500 000 so'm | **5 000** | 3 000 | 2 000 | **1 000 so'm** | **1 000 so'm** |
| 1 000 000 so'm | **10 000** | 6 000 | 4 000 | **2 000 so'm** | **2 000 so'm** |
| 5 000 000 so'm | **50 000** | 30 000 | 20 000 | **10 000 so'm** | **10 000 so'm** |
| 10 000 000 so'm | **100 000** | 60 000 | 40 000 | **20 000 so'm** | **20 000 so'm** |

12.5 Oylik hisob-faktura tuzilmasi

Har oyning oxirida tizim ikki xil hisob-faktura generatsiya qiladi:

A) OSON → ELPAY hisob-fakturasi

Oylik mukofot = Σ (har bir tranzaksiya summasi × 0.4%)

| Ustun | Ma'lumot |
| --- | --- |
| Davr | O'tgan oy |
| Jami tranzaksiya soni | — |
| Jami naqdlashtirilgan summa | — |
| Jami komissiya (1%) | — |
| ELPAY ga mukofot (0.4%) | — |
| OSON sof daromad (0.6%) | — |

B) ELPAY → Har bir Agent hisob-fakturasi

Agent oylik mukofoti = Σ (ushbu agent tranzaksiyalari summasi × 0.2%)

| Ustun | Ma'lumot |
| --- | --- |
| Davr | O'tgan oy |
| Agent nomi | MCHJ/YaTT nomi |
| Jami tranzaksiya soni | — |
| Jami naqdlashtirilgan summa | — |
| Agent mukofoti (0.2%) | — |
| To'lov sanasi | Oylik yopilish sanasi |
| To'lov holati | To'langan / Kutilmoqda |

12.6 Backend talablari — Mukofot moduli

• ☐ Har bir tranzaksiyada quyidagilarni alohida jadvalga yozish:

• oson_share = amount × 0.006 (OSON sof daromadi)

• elpay_reward_from_oson = amount × 0.004 (ELPAY ga keladi)

• agent_reward = amount × 0.002 (agentga qaytariladi)

• elpay_net_income = amount × 0.002 (ELPAY sof daromadi)

• ☐ Oylik yopilish jarayoni (month-end closing job):

1. OSON dan ELPAY ga 0.4% mukofot kirim qilish

2. ELPAY dan har bir agentga 0.2% mukofot depozitga kirim qilish

• ☐ Mukofot tranzaksiyalari cashout_rewards jadvalida saqlanishi

• ☐ Admin panelda: OSON → ELPAY va ELPAY → Agent bo'yicha hisobotlar

• ☐ Oylik hisob-faktura PDF/Excel generatsiyasi (ikkala tur uchun)

12.7 Muhim qoidalar

⚠️ **Tranzaksiya vaqtida:** Faqat asosiy summa agent depozitiga kirim bo'ladi. Mukofot pul hali to'lanmaydi.

✅ **Oylik yopilishda:** OSON → ELPAY (0.4%), keyin ELPAY → Agent (0.2%) ketma-ket to'lanadi.

📊 Har bir tranzaksiyaning mukofot ulushi real-time hisoblanib, `cashout_rewards` jadvalida saqlanadi.

🔗 ELPAY ham OSON uchun **agent** hisoblanadi — shuning uchun ikkala darajadagi mukofot tizimi parallel ishlaydi.

Hujjat tayyorlagan: ELPAY loyiha jamoasi

Versiya: 1.0 | Sana: 2026-yil iyun

Keyingi yangilanish: Bosqich 1 xulosasidan keyin